Администрация муниципального образования
«Муслюмовское сельское поселение»
Кунашакского муниципального района

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2013 г. № 50 пос. Муслюмово жд.ст.

"О противопаводковых мероприятиях в 2013 году"

   В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131 ФЗ,
Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании Устава муниципального образования «Муслюмовское сельское поселение», / П О С Т А Н О В Л Я Ю: / 1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на весенний период 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. / 2. Утвердить зоны ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий в 2013 г. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. / 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на сайте администрации сельского поселения. / 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Муслюмовское сельское поселение» по по финансовым вопросам, председателя противопаводковой комиссии Мишариной Е.В.. / Глава сельского поселения А.З.Хафизов / Приложение № 1 / к Постановлению / Главы сельского поселения / от 01.03.2013 г. № 50 / План / противопаводковых мероприятий на весенний период 2013 года. / № / п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Отметка о выполнении / 1 Произвести планирование (корректировку существующих планов) мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (аварий и других нештатных ситуаций ) в паводковый период 2013 г. до 5 марта Руководители организаций / 2 Принять к руководству утвержденные на объектах сельского поселения планы противопаводковых мероприятий до 15 марта Руководители организаций / 3 Постоянно доводить информацию о паводковой обстановке в зонах ответственности Постоянно в период весеннего паводка МУП «Муслюмовское ЖКХ», ООО «Стрела», / Руководители организаций / 4 Уточнить План отселения населения д. Султаново из районов, подверженных затоплению в паводковый период: до 10 марта Специалист по делам ГО и ЧС, председатель противопаводковой комиссии / 5 Создать аварийные бригады, снабдив их всеми необходимыми материально - техническими средствами и ГСМ для недопущения подтопления коммуникаций до 10 марта Руководители организаций / 6 Установить на берегу оз.оз. Сагишты, Тишки аншлаги, запрещающие подледную рыбалку и нахождение на льду. 20 марта МУП «Муслюмовское ЖКХ» / 7 Провести занятия с обучающимися в образовательных учреждениях по курсам ОБЖ и БЖД на тему: «Действия во время возможной чрезвычайной ситуации, возникшей в период весеннего паводка». до 1 апреля 2013 г. Руководители образовательных учреждений / Специалист по делам ГО и ЧС / сельского поселения С. Ф.Салихов / Приложение № 2 / к Постановлению / Главы сельского поселения / от 01.03.2013 г. № 50 / Зоны / ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий в 2013 г. / На территориях и прилегающих к территориям предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности и ведомтсвенной принадлежности) — за указанными предприятиями, учреждениями и организациями. / Территория ст. Муслюмово — за ООО «Стрела» (руководитель Ягафаров А.С.) / Территория пос. Муслюмово жд. ст., д. Ново Курманово, Нугуманово, д. Сураково, д. Султаново, д. Карагайлы, раз. №5 ЮУЖД, - за МУП «Муслюмовское ЖКХ»